EGYESÍTETT ELJÁRÁS AZ ÜGYIRATOK KIADÁSÁBAN A LÉTESÍTMÉNYEK KIÉPÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

# A beruházási határozattól a létesítmény feletti tulajdonjog beírásáig

- Ötletrajz készítés;

- Lokációs feltételek beszerzése (5+15+5);

- Terv kidolgozás az építési engedély kiadásához;

- Építési engedély beszerzése (5);

- Kivitelezési projekt készítése;

- A munkálatok bejelentése;

- Munkálatok kivitelezése;

- A létesítmény műszaki ellenőrzése;

- A kivitelezett létesítmény megvalósulási tervének készítése (csak ha változást eszközöltek az építés folyamán);

- Használati engedély beszerzése (5);

- Tulajdonjog beírása.

# Lokációs feltételek

- Tartalmazza az adatokat a kataszteri parcellán való építés lehetőségeiről és korlátairól, illetve minden szükséges feltételt az építési engedély kiadásához szükséges terv kidolgozásához;

- A minisztérium, illetve az autonóm tartomány illetékes szerve, vagy a helyi önkormányzati egység szerve adja ki;

- A beruházó a kérelemhez mellékeli a leendő létesítmény ötletrajzát;

- A kiadás határideje a kérelem benyújtása napjától számított 25 nap (5+15+5);

- A kiadott lokációs feltételekre panasz tehető a Községi, illetve Városi Tanácsnál, vagy a Kormánynál;

- Ha nincs meghozva a részletes szabályozási terv, a lokációs feltételeket azon ügyirat alapján adják ki, amellyel megállapítják a rendezés és építés általános szabályait, vagy a meglévő tervdokumentumok alapján, ha tartalmazza a szabályozási vonalat.

# Építési engedély

- Közigazgatási ügyirat, amelyet az illetékes szerv ad ki a hiánytalan kérelem átadásának napjától számított 5 napos határidőben;

- Építési engedélyt annak a beruházónak adnak ki, aki benyújtja a kivonatot az építési engedély kiadásához szükséges tervből és az építési engedély kiadásához szükséges tervet, rendelkezik a földterület, vagy létesítmény feletti megfelelő tulajdonjoggal, aki rendezte a viszonyt a helyi önkormányzati egységgel a telekrendezési járulék tekintetében, és befizette az adminisztrációs illetéket;

- Az illetékes szerv kizárólag az építés formális feltételei kielégítésének ellenőrzését végzi;

- A beruházónak nincs telekrendezési járulék fizetési kötelezettsége a munkálatok bejelentéséig;

- Az építési engedély kiadását követően a beruházó megkezdheti az előkészítő munkálatokat és a kivitelezési terv kidolgozását.

# A munkálatok bejelentése

- A kivitelezési terv kidolgozását követően, 8 nappal a munkálatok megkezdése előtt, a beruházó bejelenti a munkálatok megkezdését, az építési engedélyt kiadó szervnek;

- A bejelentéshez mellékeli a bizonylatot a viszony rendezéséről a helyi önkormányzati egységgel (telekrendezési járulék);

- A bejelentő tartalmazza az építés megkezdésének napját és befejezésének határidejét;

- A létesítmény befejezése határidejének számítása a bejelentés beterjesztésének napjától kezdődik.

# Használati engedély

- A beruházó biztosítja a létesítmény műszaki ellenőrzését;

- A létesítmény műszaki ellenőrzését bizottság, vagy a beruházó által az adott feladatokra alkalmazott gazdasági társaság végzi;

- A használati engedély kiadására irányuló kérelemhez mellékelni kell a műszaki ellenőrzést végző bizottság leletét, amellyel megállapítják, hogy a létesítmény használatra alkalmas és javasolják a használati engedély kiadását, a kivitelezési tervet, vagy a létesítmény megvalósulási tervét, a geodéziai munkálatok elaborátumát a létesítményre és a földalatti vezetékekre, valamint az energetikai útlevelet (ha szükséges);

- A használati engedélyt 5 napos határidőben adják ki és kézbesítik a beruházónak, valamint az illetékes építési felügyelőnek.

# A tulajdonjog beírása

- A tulajdonjog beírására irányuló kérelmet a létesítmény elhelyezkedése szerinti helyi önkormányzati egységre illetékes Ingatlankataszteri szolgálathoz terjesztik be;

- A kiadott használati engedély jogerőre lépésétől számított 5 napos határidőben, az illetékes szerv hivatali kötelességből elküldi a használati engedélyt, a geodéziai munkálatok elaborátumát a kivitelezett létesítményre és a földalatti vezetékekre az állami földmérési és kataszteri ügyekben illetékes szervnek;

- Az állami földmérési és kataszteri ügyekben illetékes szerv végzést hoz a házszámról és beírja a létesítmény, illetve a létesítmény külön részei feletti tulajdonjogot, és erről értesíti a beruházót és a közigazgatás illetékes szervét, a használati engedély kézhezvételétől számított 7 napos határidőben, 30 napos határidőben pedig elvégzi a megfelelő beírást a vezetékek kataszterébe.

______________________

Volford Attila

A Kommunális Tevékenységi, Városrendezési,

Építési és Környezetvédelmi Osztály vezetője